# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

21  октября  2013 г.                                                                     			№ 1027

О  подготовке  автомобильных дорог  по улицам населенных пунктов района и сооружений  на них  к  эксплуатации   в  осенне-зимний период 2013-2014 годов

В целях своевременного и качественного выполнения работ по зимнему содержанию улиц в населенных пунктах района и муниципальных дорог, обеспечения безопасных условий движения  по ним автомобильного транспорта в осенне-зимний период 2013-2014гг. и во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 16  октября 2013 года №496-р «О подготовке автомобильных дорог общего пользования области и сооружений на них к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014  годов»:

1. Утвердить  перечень  организационно-технических мероприятий  по подготовке   дорожно-коммунальных  организаций  к  эксплуатации  улично-дорожной сети  к  работе  в осенне-зимний  период  2013-2014гг. (прилагается).

2. Управлению финансов  и  бюджетной  политики  администрации  района (Фартушная  М.В.)  осуществлять контроль  за целевым  и  эффективным  использованием  финансовых средств,  выделяемых на содержание  дорог.

3. Рекомендовать главам  администраций  городских и сельских поселений  совместно с дорожно-коммунальными  организациями   до           1 ноября  2013 года  определить  и осуществить комплекс  мер  по подготовке  улиц  поселков,  сельских населенных пунктов  и местных дорог  к  эксплуатации  в  осенне-зимний период  2013-2014 гг.

4. Утвердить состав  районной  рабочей группы  по  организации проверки готовности  дорожно-коммунальных  организаций  района  к  предстоящему  зимнему периоду  2013-2014 гг. (прилагается).

Рабочей  группе  по  организации   проверки готовности   дорожно-коммунальных  организаций  района  уточнить:

- наличие  в  организациях  детальных  планов  зимнего содержания дорог;

- обеспеченность  дорожными  машинами  и механизмами  для  зимнего  содержания  дорог;

- наличие  приказов  о введении круглосуточного  дежурства;

- состояние  и  наличие  запасов ГСМ,  противогололедной  смеси.

5.  Рекомендовать государственному инспектору дорожного надзора Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волоконовскому району Гавшину В.Ф.:

-  для  обеспечения  бесперебойного  и  безаварийного  движения  автотранспорта  содействовать с дорожно-коммунальными  организациями  в  решении  задач  по подготовке  к  зимнему  содержанию   дорожной  сети  района, оказывать помощь  участникам  движения, находящимся  в  связи с  погодными   условиями в  экстремальных условиях;

- обеспечивать  контроль  за соблюдением  установленных  нормативов   по снегоочистке  и  ликвидации  зимней  скользкости, применять  административные  и  другие  меры к  лицам,  допускающим  нарушения.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» от 30 октября 2012 года №1113 «О  подготовке  автомобильных дорог  общего  пользования района и сооружений  на них  к  эксплуатации   в  осенне-зимний период 2012-2013 годов».

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ А.А. Коденко.

Об исполнении распоряжения информировать к 25.04.2014 года.

Глава администрации района						С. Бикетов

Утвержден

распоряжением

главы  администрации  района

от 21  октября  2013 г.

№ 1027

#### П Е Р Е Ч Е Н Ь

организационно-технических мероприятий по подготовке дорожно-коммунальных организаций к эксплуатации улично-дорожной сети к работе в  осенне-зимний период 2013-2014  гг.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные руководители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить контрольный ямочный ремонт автодорог и улиц с твёрдым покрытием, спрофилировать обочины, привести в порядок откосы земляного полотна, водоотводные сооружения, обустроить дороги, автобусные остановки, линейные здания, спрофилировать грунтовые дороги, установить недостающие дорожные знаки и нанести разметку дорог в п. Волоконовка и п. Пятницкое. | до 25.10.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 2. | Произвести осмотр железобетонных мостов и труб, устранить выявленные дефекты, подготовить искусственные сооружения к эксплуатации в зимний период. | до 25.10.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 3. | Подготовить производственную базу, имеющуюся в наличии снегоочистительную или приспособленную для выполнения данных работ технику и пескоразбрасывающее оборудование, создать 10-дневный аварийный запас горюче-смазочных материалов. | до 1.11.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 4. | Произвести тарировку техники с учетом применения «чистых» хлоридов с обязательным составлением актов расхода материала | до 25.10.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 5. | Подготовить необходимое количество снегозащитных устройств и дорожных знаков, информирующих об условиях погоды и проезда (скользкая дорога, ограничение скорости и др.), и определить места их размещения. | весь зимний период | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 6. | Обеспечить наличие снегоочистительной техники в необходимом количестве. При необходимости заключить договоы на недостающую технику и обслуживание автомобильных дорог со сторонними организациями | до 25.10.2013 г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 7. | Организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических работников для принятия оперативных мер по снегоочистке и ликвидации зимней скользкости в периоды ухудшения метеообстановки, а также своевременно информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу по Волоконовскому району (ЕДДС-112) о состоянии проезда по автодорогам области | с 01.11.2013 г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 8. | Провести проверку готовности предприятий к работе в зимнее время и подвести итоги этой работы на производственных совещаниях. | до 1.11.2013г. | Комиссия по безопасности дорожного движения при администрации района |
| 9. | Заготовить в необходимом количестве противогололёдные материалы (50% «чистых» хлоридов и 50% песчано-соляной смеси в соотношении 1:1) общей сезонной потребности и песчано-соляной смеси для её вывоза на опасные участки автомобильных дорог | до 1.11.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию), главы администраций городских и сельских поселений |
| 10. | Выполнить необходимые работы по консервации переходящих объектов строительства, реконструкции и ремонту автодорог и дорожных сооружений. | до 1.11.2013г. | ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию) |

Приложение

к распоряжению

главы  администрации района

от 21  октября 2013 г.

№ 1027

### С О С Т А В

районной рабочей группы по организации проверок готовности

автомобильных дорог по улицам населенных пунктов района

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

| Коденко Анатолий Александрович | - заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ, руководитель группы |
| --- | --- |
| члены группы: |  |
| Гавшин Виктор Федорович | - государственный инспектор дорожного надзора Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волоконовскому району (по согласованию) |
| Гаевой Юрий Петрович | - директор Волоконовского филиала ООО «Прогрессдоринвест» (по согласованию) |
| Лаверченко Борис Николаевич | - глава администрации городского поселения «Посёлок Волоконовка» |
| Меньщиков Евгений Павлович | - глава администрации городского поселения «Посёлок Пятницкое» |
| Уханев Валерий Николаевич | - начальник отдела капитального строительства администрации района |

Главы администраций сельских поселений